# Ausgefülltes fiktives Beispiel — CloudKite AI

FIKTIV — kein reales Unternehmen

| Auslöser / nächstes Käufergespräch | Vendor Review mit MedicoWorks, 30.07.2026 |
| --- | --- |
| Zählfeld B / T / O / N/A | 18 / 17 / 13 / 2 |
| Wichtigstes Muster aus dem Scan | Datenflüsse zu LLM-Provider und Supportzugriff sind nicht zusammengeführt. |
| Größte Unsicherheit | Ob Prompt-/Output-Retention beim aktuellen Providervertrag deaktiviert ist. |
| Aussage, die wir bis zur Klärung nicht verwenden | „EU-only processing“ |

# Top 3 nächste Schritte

NÄCHSTER SCHRITT 1

| Unsicherheit / Red Flag | AI-Retention im aktuellen Providervertrag unklar |
| --- | --- |
| Warum relevant | Eine falsche Aussage zur Nutzung von Prompts kann den Vendor Review stoppen. |
| Nächste Aktion | DPA und Adminsetting gemeinsam prüfen; freigabefähige Aussage formulieren. |
| Verantwortliche Rolle | Mira / CTO |
| Termin | 17.07.2026 |
| Abnahmekriterium | Aussage durch CTO geprüft und im Antwortbestand aktualisiert. |
| Ablage / Nachweis | DPA v3.2 + datierter Screenshot des Adminsettings. |

NÄCHSTER SCHRITT 2

| Unsicherheit / Red Flag | Supportzugriff nicht durchgängig protokolliert |
| --- | --- |
| Warum relevant | Unbelegter privilegierter Zugriff ist ein konkreter Käufer- und Incident-Risikopunkt. |
| Nächste Aktion | JIT-Zugriff mit Ticket-ID in Staging testen und Arbeitsanweisung ergänzen. |
| Verantwortliche Rolle | Jonas / Engineering |
| Termin | 22.07.2026 |
| Abnahmekriterium | Test erfolgreich; Ticket-, Freigabe- und Logkette nachvollziehbar. |
| Ablage / Nachweis | TEST-LOG-014 + Arbeitsanweisung SUP-02 v0.3. |

NÄCHSTER SCHRITT 3

| Unsicherheit / Red Flag | Löschung in Backups nicht erklärt |
| --- | --- |
| Warum relevant | Ein pauschales Löschversprechen wäre ohne Backup-Ausnahme nicht belastbar. |
| Nächste Aktion | Backupzyklen und Ausnahmen dokumentieren; Käuferantwort begrenzen. |
| Verantwortliche Rolle | Mira / CTO |
| Termin | 24.07.2026 |
| Abnahmekriterium | Retention-Antwort freigegeben und in DPA-FAQ übernommen. |
| Ablage / Nachweis | Retention-Tabelle v0.1 + Reviewnotiz 2026-07-24. |

## Entscheidungsregel

STOP: Externe Aussage aussetzen, wenn Datenweg, Providerbedingung oder Kontrollnachweis unbekannt ist. CAUTION: offen kennzeichnen und Termin/Owner setzen. GO: nur konkret, aktuell und belegbar antworten.

Ergebnis nach 30 Tagen: AI-Disclosure v0.1, protokollierter Supportzugriff und belastbare Retention-Antwort; kein Compliance-Claim.